## Slide 1
토스프라임 멤버십 정책 개선 기획
가입 · 이용 · 해지 전 단계 UX 개선을 통한
전환율 1% → 3% 달성 로드맵
UX 개선
정책 재설계
전환율 3배 목표
Product Planning Team | 2026.01
토스프라임 멤버십 정책 개선 기획 | Product Planning Team | 2026.01

## Slide 2
토스프라임 멤버십 정책 개선 기획 | Product Planning Team | 2026.01
Executive Summary
핵심 문제와 해결 방향
2,480만
Toss MAU
국민 10명 중 6명
30만
토스프라임 가입자
전환율 1% 불과
3배
목표 전환율
1% → 3% 달성 목표
핵심 진단: 토스는 쿠팡·네이버와 대등한 MAU를 보유하지만, 전환율은 경쟁사 대비 현저히 낮습니다. 이는 시장 구조가 아닌 UX·정책 설계의 문제로, 7가지 Pain Point 해소만으로 전환율 3배 달성이 가능합니다.
01 가입: 즉시 혜택 + 개인화 시뮬레이션
02 이용: 실시간 대시보드 + 알림 체계
03 해지: 중립 플로우 + 환불 정책 개선
04 기대: 전환율 3배, NPS 대폭 개선

## Slide 3
토스프라임 멤버십 정책 개선 기획 | Product Planning Team | 2026.01
시장 현황 & 경쟁사 심층 분석
Market Analysis
TAM
6조 원
한국 핀테크 전체 시장
(4.17B USD)
SAM
2,000~3,000억
핀테크 구독·멤버십
수익 풀
SOM
300~600억
토스프라임 실질
공략 가능 시장
현재 토스프라임 연간 매출 추정 156~216억 원 → SOM의 30~70% 수준, 성장 여지 충분
서비스
가입자
특징
월 가격
적립율
전환율*
강점
쿠팡 로켓와우
수천만 명
배송+OTT 번들
7,890원
-
추정 10%+
번들 효과 최고
네이버플러스
수백만~천만
쇼핑+콘텐츠
4,900원
최대 5%
추정 5~10%
쇼핑 연동 강력
토스프라임
약 30만
금융+쇼핑
5,900원
최대 4%
약 1%
금융 및 쇼핑 데이터 활용
* 전환율: 비공개 지표로 공식 데이터 없음. 업계 리포트·IR 자료 기반 내부 추정치이며, 실제와 다를 수 있음
💡 핵심: 번들 모델(배송+콘텐츠+결제)은 전환율 10%+ 달성.

## Slide 4
토스프라임 멤버십 정책 개선 기획 | Product Planning Team | 2026.01
Problem Definition
3단계 7가지 Pain Point
🚪 가입 단계
1
혜택 적용 시점 불일치
결제 즉시 vs 혜택 다음날 00시 (최대 24시간 공백)
2
혜택 시뮬레이션 부재
일반 혜택 나열만 있고 '나에게 이득인지' 판단 불가
⚙️ 이용 단계
1
적립 구조 복잡성
2단계 차등 적립, 구간 전환 알림 없음, 잔여 한도 직접 계산
2
혜택 인지 및 활용도 저하
쿠폰 발급 알림 없어 모르고 소멸
3
포인트 출금권 혜택 후퇴
상시 무료 → 월 1회 쿠폰제로 축소
🚨 해지 단계
1
다크 패턴 의심 요소
해지까지 5단계, '혜택을 포기하시겠습니까?' 부정적 워딩
2
환불 정책의 경직성
100원만 적립해도 5,900원 전액 환불 불가
⚠ 이 7가지 Pain Point는 새 기능이 아닌 '기존 혜택의 전달 방식' 개선으로 모두 해결 가능합니다

## Slide 5
토스프라임 멤버십 정책 개선 기획 | Product Planning Team | 2026.01
개선 기획 01
가입 단계 개선
1 혜택 즉시 적용
AS-IS
결제 즉시 완료 / 혜택은 다음날 00시 (최대 24시간 공백)
TO-BE
결제 완료 즉시 실시간 활성화
(실시간 회원 상태 플래그 전환)
🔧 백엔드: 구독 상태 플래그 동기식 전환 / 예상 개발 공수: 2주
당일 이탈률 5% → 2%
첫 결제율 30% → 50%
CS 문의 80% 감소
📊 근거: 혜택 지연은 CS 문의의 주요 원인 (내부 CS 로그 분석 기반). 즉시 활성화 구현 시 기대 효과는 A/B 테스트로 검증 예정
2 개인화 혜택 시뮬레이션
AS-IS
일반 혜택 리스트 나열 (동일 화면 모든 유저)
TO-BE
최근 3개월 결제 데이터 기반
'월 순이익 +5,300원' 자동 계산 화면
🔧 ML: 결제 데이터 집계 API / 예상 개발 공수: 4주 (데이터 파이프라인 포함)
가입 전환율 15% → 25%
7일 해지율 8% → 3%
판정 로직 3단계 제공
📊 근거: 결제 데이터 기반 개인화 시뮬레이션은 가입 전 가치 체감을 높이는 핵심 수단. 수치는 A/B 테스트(2주) 후 검증 예정

## Slide 6
토스프라임 멤버십 정책 개선 기획 | Product Planning Team | 2026.01
개선 기획 02
이용 단계 개선
1 실시간 적립 대시보드
TO-BE
프로그레스 바 + '5만원 더 쓰면 4% 구간 완료!' + 구간 전환 푸시 알림
🔧 프론트: 적립 구간 시각화 컴포넌트 / 3주
기대 효과
최대 적립 달성률 25% → 40%
CS 문의 300건 → 100건
📊 진행 상황 시각화(Progress Bar)는 목표 달성률 평균 30~40% 향상 (Fogg 행동 모델)
2 혜택 인지 알림 체계
TO-BE
발급 즉시 푸시 + 만료 D-3/D-1 리마인드 + 월간 혜택 리포트
🔧 백엔드: 이벤트 드리븐 알림 파이프라인 / 4주
기대 효과
쿠폰 사용률 40% → 70%
프라임 만족도 3.5 → 4.2
📊 근거: 쿠폰 소멸 주요 원인은 미인지(내부 CS 분석). 발급·만료 알림 도입은 즉시 실행 가능하며 효과는 출시 후 4주 측정 예정
3 활동 기반 출금권 확대
TO-BE
기본 1회 + 결제 30만↑ +1회, 50만↑ +2회, 증권거래 +1회 / 최대 월 4회
🔧 백엔드: 활동 추적 + 보상 엔진 / 5주
기대 효과
출금권 사용률 60% → 95%
헤비유저 비율 15% → 25%
📊 근거: 활동 연동 보상은 고빈도 이용 유도에 효과적 (내부 가설). 헤비유저 전환율 목표치는 3개월 후 재측정 예정

## Slide 7
토스프라임 멤버십 정책 개선 기획 | Product Planning Team | 2026.01
개선 기획 03
해지 단계 개선
1 2단계 중립 해지 플로우
AS-IS
5단계 해지 / '혜택을 포기하시겠습니까?' 부정적 워딩 / 다크 패턴 의심
TO-BE
① 해지 사유 선택
(선택사항)
→
② 해지 확인 완료
워딩 변경: '혜택 포기' → '해지 확인'
해지 소요시간 2분 → 30초
부정 리뷰 월 50건 → 10건
해지 사유 수집률 0% → 60%
📋 공정위 구독 서비스 가이드라인(2024) 준수 사항. 해지 절차 간소화는 규제 리스크 완화와 사용자 신뢰 회복 동시 달성
2 혜택 차감 환불 정책 도입
AS-IS
7일 이내 + 혜택 미사용 시만 전액 환불
→ 100원 적립해도 전액 환불 불가
TO-BE
14일 이내 + 혜택 차감 후 환불
신규 '체험 모드' 선택 시 전액 환불 보장
항목
현행
개선안
환불 기간
7일
14일
혜택 사용 후
환불 불가
혜택 차감 환불
신규 보호
없음
체험 모드 전액 환불
환불 CS 200건 → 50건
신규 전환율 15% → 20%
재가입률 10% → 20%
📋 환불 정책 개선안은 법무팀 검토 후 확정 필요. 재가입률 목표치는 출시 6개월 후 측정 기준으로 설정

## Slide 8
토스프라임 멤버십 정책 개선 기획 | Product Planning Team | 2026.01
비용 & 리소스 추정
개발 공수 및 예산 추정
개선 항목
Phase
개발 공수
담당 조직
예산 추정 (월)
비고
혜택 즉시 적용
P1
2주
백엔드 1명
~200만원
기존 인프라 활용
개인화 시뮬레이션
P2
4주
BE 1 + DS 1
~600만원
데이터 파이프라인 필요
적립 대시보드
P1
3주
FE 1 + BE 1
~400만원
디자인 시스템 활용
혜택 알림 체계
P1
4주
BE 1 + PM 0.5
~350만원
기존 푸시 인프라 활용
활동 기반 출금권
P2
5주
BE 1 + PM 1
~500만원
보상 엔진 신규 개발
해지 플로우 개선
P1
2주
FE 1 + PM 0.5
~200만원
UX 리서치 병행 필요
환불 정책 변경
P2
3주
BE 1 + 법무
~300만원
약관 변경 심의 필요
총 예산 추정
약 2,550만원 / 6개월 (개발 인건비 기준, 인프라 비용 별도)
※ 위 예산은 외부 시장 단가 기준 추정치입니다. 사내 인건비 단가 적용 시 실제 비용과 다를 수 있으며, 확정 전 재무팀 검토가 필요합니다.
ROI 추정 (낙관 시나리오)
전환율 1% → 3% 달성 시: 가입자 30만 → 74만 명 (+44만) × 월 5,900원 = 월 최대 +26억원 추가 매출 (가입자 수 가정 기준, 이탈율·비용 미차감)
※ 보수 시나리오(전환율 2% 달성 시): 월 +13억 추가 매출 / 투자회수 약 2개월
※ 위 수치는 가입자 증가분 기준이며, Churn·혜택 비용 차감 후 실제 순이익은 별도 재무 모델링 필요

## Slide 9
토스프라임 멤버십 정책 개선 기획 | Product Planning Team | 2026.01
Risk Analysis
리스크 분석 및 대응 전략
HIGH
즉시 혜택 적용: 시스템 동시 처리 부하
담당: 인프라팀
영향: 결제 동시 급증 시 서버 지연 가능 대응: 단계적 롤아웃 (5% → 20% → 100%) + 서킷브레이커 패턴 적용
HIGH
환불 정책 변경: 법적 검토 필요
담당: 법무팀
영향: 약관 미준수 시 소비자 분쟁 발생 위험 대응: 법무팀 검토 → 공정위 기준 확인 → 약관 재작성 (P2 전 완료 필수)
MED
활동 기반 출금권: 비용 증가
담당: 재무팀
영향: 헤비유저 출금권 사용 증가로 수수료 비용 상승 대응: 월 총 비용 상한선 설정 (예: 가입자당 월 최대 200원 한도) / 재무 시뮬레이션 선행
MED
개인화 시뮬레이션: 개인정보 활용 동의
담당: 법무+개인정보팀
영향: 결제 데이터 활용 시 개인정보보호법 저촉 가능 대응: 결제 데이터 활용 동의 팝업 추가 / PIPA 법무 검토 / 익명화 처리 방식 확립
LOW
전환율 목표 미달 리스크
담당: PM팀
영향: 개선 후에도 2% 미만 달성 가능성 대응: A/B 테스트 선행 (각 기능 2주) → 전환율 기준 미충족 시 중단 기준(Kill Switch) 사전 합의

## Slide 10
토스프라임 멤버십 정책 개선 기획 | Product Planning Team | 2026.01
실행 로드맵
6개월 Phase별 실행 계획
Phase 1
1~2개월 · 즉시 효과
가입 즉시 혜택 적용
(2주, 백엔드 1명)
적립 현황 대시보드
(3주, FE 1 + BE 1)
혜택 알림 체계
(4주, BE 1 + PM 0.5)
해지 절차 간소화
(2주, FE 1 + PM 0.5)
🎯 전환율 1% → 1.7%
CS 문의 50% 감소
Phase 2
3~4개월 · 전환율 향상
개인화 혜택 시뮬레이션
(4주, BE 1 + DS 1)
환불 정책 개선
(3주 + 법무, BE 1)
활동 기반 출금권 체계
(5주, BE 1 + PM 1)
🎯 전환율 1.7% → 2.5%
재가입률 2배
Phase 3
5~6개월 · 만족도 극대화
월간 혜택 리포트
(3주, FE 1 + DS 0.5)
프라임 활용 가이드 콘텐츠
(2주, PM 1 + 마케팅)
성과 측정 및 추가 고도화
🎯 전환율 3% 달성
만족도 4.0/5.0

## Slide 11
토스프라임 멤버십 정책 개선 기획 | Product Planning Team | 2026.01
기대 효과 종합
정량 목표 & 정성적 효과
📈 프라임 전환율
1% →
3%
+200%
📉 7일 해지율
8% →
3%
-62%
🎟️ 쿠폰 사용률
40% →
70%
+75%
💰 월 최대 적립 달성률
25% →
40%
+60%
⭐ 해지 과정 만족도
2.5/5 →
4.0/5
+60%
정성적 효과
🛡️ 브랜드 신뢰 회복
투명한 정책
📊 NPS 개선
혜택 체감도 증가
🔄 재가입률 증가
긍정적 해지 경험
📢 구전 효과
만족 사용자 자발적 추천

## Slide 12
토스프라임, 진짜 혜택을 주는 서비스로
3단계 개선 로드맵으로 전환율 3배를 달성합니다
새 기능이 아닌, 기존 혜택의 '제대로 된 전달'의 문제 — 7가지 Pain Point 해소로 충분합니다
✅ ROI: 보수 시나리오 기준 투자회수 약 2개월 (재무 모델링 별도 필요)
✅ 최우선 P1 항목: 2개월 내 즉시 효과
✅ 법적 리스크 사전 대응 포함
Product Planning Team | 2026.01
토스프라임 멤버십 정책 개선 기획 | Product Planning Team | 2026.01