[ 내부 기획 제안서 ]

토스프라임 웰컴위크

Welcome Week — 신규 가입자 온보딩 & 매출 확대 이벤트

가입 후 7일, 포인트 추가 적립으로 프라임의 가치를 직접 경험하게 하다

| 작성자 토스 프라임 기획팀 | 버전 v1.0 (초안) | 작성일 2025년 2월 | 검토 대상 프라임 PO / C-Level |
| --- | --- | --- | --- |

# 1. Executive Summary

토스프라임은 월 4,900원의 구독료로 송금·투자·보험·대출·카드 등 토스 전 서비스에 걸친 혜택을 제공하는 프리미엄 멤버십입니다. 그러나 구독 전환율 제고와 초기 이탈 방지는 여전히 해결해야 할 핵심 과제입니다.

핵심 제안 요약 가입 후 7일간 포인트 추가 적립 혜택을 제공하는 '웰컴위크(Welcome Week)' 이벤트를 통해 ① 신규 구독자의 핵심 기능 체험을 유도하고 ② 습관 형성으로 장기 유지율을 높이며 ③ 구독 매출의 순증을 실현합니다.

| 목표 KPI 신규 가입자 월 +30% 증가 | 비용 효율 포인트 비용 < 구독 순익 | 기대 ROI 3개월 내 BEP 달성 |
| --- | --- | --- |

# 2. 토스 & 토스프라임 서비스 현황 분석

## 2-1. 토스 플랫폼 구조

토스(Viva Republica)는 2015년 간편송금 서비스로 출발하여 현재 월간 활성 이용자(MAU) 약 2,000만 명을 보유한 대한민국 대표 슈퍼앱입니다. 금융의 모든 영역을 단일 앱에서 해결하는 '원스톱 금융 플랫폼' 전략 아래 다음과 같은 서비스 레이어를 갖추고 있습니다.

| 서비스 영역 | 주요 서비스 |
| --- | --- |
| 💸 페이먼트 | 간편송금, 토스페이, 토스카드, 포인트 적립 |
| 📈 투자 | 토스증권 (주식·ETF·해외주식), 토스뱅크 예금·적금 |
| 🏦 뱅킹 | 토스뱅크 입출금계좌, 모임통장, 외화계좌 |
| 🛡 보험 | 자동차·운전자·여행·건강보험 비교 및 가입 |
| 💳 대출 | 신용대출, 주택담보대출 비교 플랫폼 |
| 📊 신용·자산관리 | 신용점수 관리, 자산 연동, 내보험 찾기 |
| 🎁 혜택 | 토스프라임, 만보기, 복권, 행운상자, 머니팁 |

## 2-2. 토스프라임 서비스 소개

토스프라임은 토스 앱 내 유료 구독 멤버십으로, 일반 사용자 대비 각종 금융 혜택이 강화된 '프리미엄 금융 경험'을 제공합니다.

토스프라임 핵심 혜택 ✅ 매월 최대 1만원 이상 포인트 적립 (송금·결제·투자 활동 기반) ✅ 토스증권 거래 수수료 우대 및 추가 혜택 ✅ 토스뱅크 이자 우대 및 대출 금리 혜택 ✅ 자동차보험 갱신 시 최대 5만원 추가 캐시백 ✅ 전용 고객센터 우선 연결 및 프라임 배지 노출 ✅ 이벤트 혜택 및 파트너사 제휴 할인 우선 제공

| 구독 가격 월 4,900원 (연간 58,800원) | 가입 첫 달 혜택 7일 무료 체험 (신규 가입자 한정) |
| --- | --- |

## 2-3. 현재 온보딩 구조의 문제점

토스프라임은 명확한 혜택 구조를 갖추고 있음에도 불구하고, 신규 가입 후 첫 1~2주 이내 이탈률이 높은 편입니다. 이는 다음의 구조적 원인에서 비롯됩니다.

- 혜택의 '체감 시점' 지연: 포인트 적립은 월 단위 활동에 기반하므로, 가입 직후 즉각적인 가치를 느끼기 어려움

- 기능 탐색 유도 부재: 가입 완료 후 어떤 기능을 먼저 써야 하는지 명확한 가이드가 부족함

- 경쟁 서비스 대비 차별성 희석: 네이버플러스, 카카오VX 등 유사 구독 서비스와의 비교에서 초기 임팩트가 약함

- 무료 체험 종료 후 전환 유인 미흡: 7일 무료 체험이 끝나는 시점에 유료 전환을 유도하는 명확한 트리거가 없음

# 3. 웰컴위크 (Welcome Week) 이벤트 기획

## 3-1. 이벤트 개요

| 이벤트명 | 토스프라임 웰컴위크 (Welcome Week) |
| --- | --- |
| 슬로건 | "프라임의 첫 7일, 포인트로 가득 채워드립니다" |
| 대상 | 토스프라임 신규 가입자 (가입일 기준 D+7까지) |
| 기간 | 상시 운영 (가입자 개인별 D-day 기준) |
| 핵심 혜택 | 가입 후 7일간 일별 미션 완료 시 포인트 추가 적립 |
| 채널 | 토스 앱 내 혜택 탭, 푸시 알림, 프라임 홈 배너 |

## 3-2. 웰컴위크 혜택 구조 (7일 일별 미션)

각 미션은 토스프라임의 핵심 기능과 연결되어, 단순 포인트 지급이 아닌 '기능 체험 → 습관 형성'의 선순환을 만듭니다.

| Day | 미션 | 연결 기능 | 적립 포인트 |
| --- | --- | --- | --- |
| D+1 | 프라임 홈 탐색하기 | 프라임 전용 혜택 탭 확인 | 500P |
| D+2 | 토스페이로 결제하기 | 결제 포인트 추가 적립 체험 | 500P |
| D+3 | 신용점수 확인하기 | 신용관리 서비스 온보딩 | 300P |
| D+4 | 투자 계좌 확인 또는 잔액 조회 | 토스증권 연동 체험 | 500P |
| D+5 | 보험 내역 확인하기 | 내보험 찾기 기능 체험 | 300P |
| D+6 | 친구에게 송금하기 | 송금 포인트 우대 체험 | 500P |
| D+7 | 7일 완주 보너스 | 전체 미션 완료 달성 | 1,400P |
| 7일 전체 미션 완료 시 최대 적립 합계 |  |  | 4,000P |

※ 포인트는 당월 활동 여부에 관계없이 미션 완료 즉시 지급되며, 토스포인트로 적립됩니다.

※ 7일 완주 시 추가 보너스 1,400P를 포함하면 월 구독료(4,900원) 대비 약 82% 환급 효과

## 3-3. UX 플로우

웰컴위크는 신규 가입자가 앱을 열었을 때 자연스럽게 접하도록 설계합니다.

- Step 1 가입 완료 직후 → 웰컴위크 인트로 팝업 노출 (스킵 가능, 단 혜택 요약 명시)

- Step 2 프라임 홈 배너 최상단 고정 → D+1~D+7 진행상황 트래커 UI (게이미피케이션)

- Step 3 매일 오전 9시 푸시 알림 → 오늘의 미션 안내 및 적립 예정 포인트 고지

- Step 4 D+7 완주 시 → '프라임 마스터' 뱃지 부여 + 다음 달 추가 혜택 예고로 리텐션 연결

# 4. 비용 분석 및 매출 시뮬레이션

## 4-1. 비용 구조

웰컴위크의 핵심 비용은 포인트 지급 비용입니다. 개발·운영 비용은 기존 인프라 활용으로 최소화합니다.

| 항목 | 산정 기준 | 금액 |
| --- | --- | --- |
| 포인트 지급 비용 | 신규 가입자 1인 × 최대 4,000P | 4,000원/인 |
| 개발 비용 (일회성) | 미션 트래커 UI, 알림 로직 | 약 2,000만원 (예상) |
| 운영 비용 (월) | 데이터 모니터링, CS 대응 | 약 200만원/월 |
| 마케팅 비용 | 기존 인앱 채널 활용 (추가 집행 최소화) | 약 500만원 (초기) |

## 4-2. 매출 시뮬레이션

월 4,900원 구독료 기준, 3가지 시나리오로 순매출을 시뮬레이션합니다.

| 구분 | 신규 가입자 수 | 구독 매출 | 포인트 비용 | 순매출 (월) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 보수적 (Conservative) | 5,000명/월 | 24,500,000원 | 20,000,000원 | 4,500,000원 |
| 기준 (Base) | 10,000명/월 | 49,000,000원 | 40,000,000원 | 9,000,000원 |
| 낙관적 (Optimistic) | 20,000명/월 | 98,000,000원 | 80,000,000원 | 18,000,000원 |
| 💡 기준 시나리오 기준, 초기 개발비 2,500만원 회수까지 약 2.8개월 소요 → 3개월 내 BEP 달성 가능 |  |  |  |  |

※ 포인트 비용은 전원 최대 4,000P 적립 시 기준입니다. 실제 달성률(70~80% 가정) 적용 시 비용 절감 효과로 순매출은 더 높아집니다.

## 4-3. 장기 매출 효과 분석

웰컴위크의 진정한 가치는 단기 가입자 수 증가가 아닌, 장기 유지율 향상에 있습니다.

| 웰컴위크 미도입 시 (현행) • 1개월 유지율 약 55% • 3개월 누적 유지율 약 35% • 초기 체험 미흡으로 해지 사유 1위 | 웰컴위크 도입 후 (목표) • 1개월 유지율 약 72% (+17%p) • 3개월 누적 유지율 약 55% (+20%p) • 7개 기능 체험 완료 시 해지율 현저히 낮아짐 |
| --- | --- |

# 5. 실행 계획 및 일정

## 5-1. 개발 및 출시 로드맵

| 단계 | 기간 | 주요 작업 |
| --- | --- | --- |
| 기획 확정 | D+0 ~ D+14 | 이해관계자 승인, 미션 구조 확정, 포인트 예산 승인 |
| 디자인/개발 | D+15 ~ D+45 | 미션 트래커 UI 개발, 알림 로직 구현, 포인트 지급 시스템 연동 |
| QA/검증 | D+46 ~ D+60 | 이벤트 흐름 테스트, 포인트 지급 검증, CS 시나리오 준비 |
| 소프트 론칭 | D+61 ~ D+75 | 신규 가입자 10% 대상 A/B 테스트, 지표 모니터링 |
| 전체 론칭 | D+76~ | 전체 신규 가입자 대상 상시 적용, 주간 성과 리뷰 |

## 5-2. 핵심 성과 지표 (KPI)

| KPI | 측정 방법 | 목표치 |
| --- | --- | --- |
| 신규 구독 전환율 | 가입 완료 / 프라임 소개 페이지 유입 | +30% (vs 이전 동기) |
| 웰컴위크 미션 완주율 | 7일 전체 미션 완료 / 웰컴위크 진입 | 목표 65% 이상 |
| 30일 유지율 | 30일 후 구독 유지 / 신규 가입자 | 목표 70% 이상 |
| 포인트 비용 효율 | 지급 포인트 합계 / 신규 구독 매출 | 80% 이하 |
| 기능 탐색 깊이 | 웰컴위크 참여자 월간 기능 사용 수 | 3개 이상 서비스 활성 |

# 6. 리스크 분석 및 대응 방안

| 리스크 | 가능성 | 영향도 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- | --- |
| 포인트 비용 초과 | 중 | 높음 | 일별 발급 한도 캡 설정, 예산 소진 시 자동 종료 로직 구현 |
| 가입 후 즉시 해지 어뷰징 | 중 | 중간 | 미션 완료 후 30일 구독 유지 조건 추가, 이상 행동 탐지 시스템 연동 |
| 미션 완주율 저조 | 중 | 낮음 | 알림 A/B 테스트로 메시지 최적화, 미완 시 D+1 보너스 적립 리마인더 |
| UI 과부하 / 피로도 | 낮음 | 낮음 | 기존 혜택 탭 내 자연스럽게 통합, 과도한 팝업 최소화 |

# 7. 결론 및 의사결정 요청

왜 지금, 왜 웰컴위크인가? 구독 비즈니스에서 첫 7일은 '이탈이냐, 충성고객이냐'를 결정짓는 가장 중요한 구간입니다. 현재 토스프라임은 명확한 혜택을 보유하고 있음에도, 신규 가입자에게 그 가치를 '직접 체험'시키는 온보딩 장치가 부족합니다. 웰컴위크는 최소한의 포인트 비용으로 7개 핵심 기능 체험을 유도하여, 장기 유지율을 높이고 구독 매출의 실질적 순증을 이끌어내는 구조적 해결책입니다.

| 📌 이번 제안의 핵심 강점 ✓ 기존 인프라 활용으로 개발 비용 최소화 ✓ 포인트 비용 < 신규 구독 매출 (1개월 내 회수) ✓ 기능 체험 → 습관 형성 → 장기 유지율 향상의 선순환 ✓ 상시 이벤트 구조로 지속 가능한 온보딩 체계 구축 | 🙋 의사결정 요청 사항 → 예산 승인: 포인트 비용 + 개발비 약 4,500만원 → 일정 승인: D+76 전체 론칭 목표 → 유관팀 협업 승인: 개발팀, 데이터팀, CS팀 → A/B 테스트 신규 가입자 10% 할당 승인 |
| --- | --- |

토스프라임이 신규 사용자에게 처음으로 건네는 말,

"프라임의 첫 7일을 포인트로 가득 채워드립니다"